Předmět objednávky:

práce v ochranném pásmu **PR Pučanka** (okr. KT) v k. ú. Hejná dle následujícího popisu:

- **vyhrabání stařiny na ploše A1 železnými hráběmi s narušením drnu** na ploše cca 5 arů. Cílem je odstranit velké procento mechorostů (nejméně 50 %) a víceméně veškerou stařinu, která zbyla po seči. V porostu musí vzniknout plošky volné půdy.

 - **posekání travního porostu na plochách A1, A2, B a C** **na celkové ploše 0,42 ha**. Průměrná výška strniště bude do 5 cm výšky. Sekání bude provedeno až k linii vzrostlých stromů a vysokých keřů na kraji lesa.

Veškerá organická hmota bude následně odstraněna do 14 dnů po posekání mimo území přírodní rezervace a její ochranné pásmo v souladu s právními předpisy.

Termín provedení prací (vše 1 x ročně):

plocha A1 (0,06 ha) 20. 3.– 20. 4. (vyhrabání stařiny)

plocha A1 15. 10. – 30. 10., (sekání, ne dříve z důvodu kvetení hořečků)

plocha A2, B a C 1. 8. – 30. 9. (sekání)

