Záznam z jednání k projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“, část Digitální povodňové plány Plzeňského kraje uskutečněného dne

15. 12. 2011 na Krajském úřadě Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, místnost č. 326

Přítomni:  dle přiložené prezenční listiny

# Předmětem jednání bylo seznámení zástupce objednatele projektu s probíhající pracemi na projektu „Digitální povodňové plány Plzeňského kraje“ a seznámení obcí s rozšířenou působností, začleněné do první a druhé etapy prací, s přehledem získaných podkladů, plněním dat POVIS a tvorby textové části dPP.

Předmětem jednání byly konkrétně tyto dílčí části:

- Zástupci KÚ prezentovali postup verifikace SPA pro dotčené hlásné profily, verifikace probíhá ve spolupráci s PVL a ORP. Definitivní hodnoty SPA pro jednotlivé profily budou poskytnuty zhotoviteli k datu 10.1. 2012 k zapracování do POVIS

- Informování o průběhu prací v rámci první etapy. Předání textových částí dPP zástupcům ORP k revizím, přehled plnění dat v POVIS (ohrožené objekty, povodňové komise atd.) a ukázka aplikace dPP ČR – sekce export dat pro povodňové plány.

- Prezentace pracovní verze Digitálního povodňového plánu Plzeňského kraje zprovozněné na serveru Plzeňského kraje (http://dpp.kr-plzensky.cz/html/index.html), ukázka grafického prohlížeče dPP. Dále na doméně http://dpp.kr-plzensky.cz byl zveřejněn úvodní rozcestník projektu. Z této výchozí domény budou dostupné všechny zpracované dPP v rámci projektu a Plzeňského kraje.

# V rámci projektu bylo projednáno následující:

# Zástupcům dotčených ORP zahrnutých do 1. etapy projektu byla předána textová část dPP k připomínkám v tištěné i elektronické podobě (formát Word). Připomínky budou zapracovány formou revizí přímo do dokumentu Word do 10. 1. 2012 a budou zasílány podle zpracovatele na osoby zvýrazněné v tabulce a vždy v kopii koordinátorovi projektu Ing. Janě Nečesánkové.

| Organizace | Titul | Jméno | Příjmení | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VRV a.s. | Ing. | Jiří | Kremsa | 723 542 967 | kremsa@vrv.cz |
|  | Ing. | Jana | Nečesánková | 739 592 991 | necesankova@vrv.cz |
|  | Ing. | Robin | Hála | 605 258 029 | hala@vrv.cz |
|  | Ing. | Jana | Řeháková | 605 420 543 | rehakovaj@vrv.cz |
| AQUATEST a.s. | Ing. | Miluše | Danešová | 604 227 421 | danesova@aquatest.cz |
| Hydroprojekt CZ a.s. | Ing. | Libuše | Kudrnová | 261 102 324 | libuse.kudrnova@hydroprojekt.cz |
|  | Ing. | Martin | Pavel | 725 366 974 | martin.pavel@hydroprojekt.cz |

# Zhotovitel zajistí sběr údajů ze stávajících dostupných PP a dPP o postupových dobách a ledových jevech (zkombinování údajů z POVIS, Kraje a ORP za jednotlivé ORP) a zašle je objednateli k verifikaci do 10. ledna 2012. Verifikovaná data budou poté vložena do POVIS

V Praze dne 20.12. 2011

Zapsal: Ing. Petr Hurych, Ing. Jana Nečesánková, Ing. Jiří Kremsa